# 项目小组规约

# 一、项目名称

网上购物网站

# 二、项目组长、成员

| 姓名 | 学号 | 电话 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李昶标（组长） | （待填写） | （待填写） | 1 |
| 邓耀华 | （待填写） | （待填写） | 2 |
| 张俊杰 | （待填写） | （待填写） | 3 |
| 陈阳 | （待填写） | （待填写） | 4 |

# 三、分工

## A 执笔人

| 编号 | 姓名 | 负责内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 李昶标 | 项目小组规约、文档汇总与统筹 |
| 2 | 邓耀华 | 需求规约 |
| 3 | 张俊杰 | 概要设计规约 |
| 4 | 陈阳 | 详细设计规约 |

## B 功能模块分工

| 编号 | 姓名 | 负责模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 李昶标 | 商品展示、查询、购物车模块 |
| 2 | 邓耀华 | 用户登录、注册、留言、用户与店小二交流平台模块 |
| 3 | 张俊杰 | 网站管理与销售数据、库存数据统计与分析模块 |
| 4 | 陈阳 | 详细设计、类图整合、代码生成、文档整合 |

# 四、实际完成

该部分在最后统稿完成。

# 五、项目进度安排

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1 | 第2周星期一 | 下载安装EA软件，确定题目，完成项目小组规约 | 李昶标 |
| 阶段2 | 第2周星期二、三 | 完成需求规约第1版 | 全员（邓耀华执笔） |
| 阶段3 | 第2周星期四、五 + 第3周星期一 | 完成概要设计规约 | 全员（张俊杰执笔） |
| 阶段4 | 第3周星期二、三 | 完成详细设计 | 全员（陈阳执笔） |
| 阶段5 | 第3周星期四、五 | 整合文档、查漏补缺、准备答辩 | 李昶标统筹 |

# 六、沟通机制

1. 每日例会：每天固定时间进行小组讨论，汇报进度和问题

2. 文档共享：使用统一的文档共享平台，确保版本一致

3. 问题反馈：遇到问题及时在群内沟通，共同解决

4. 风格统一：界面设计风格由组长协调，确保一致性

# 七、提交成果清单

| 序号 | 成果名称 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目小组规约 | Word/PDF | 组长完成 |
| 2 | 需求规约 | Word/PDF | 含用例图、用户角色图 |
| 3 | 概要设计规约 | Word/PDF | 含体系结构、接口、界面、数据库设计 |
| 4 | 详细设计规约 | Word/PDF | 含总体结构、泳道图、状态图、类图 |
| 5 | 项目架构日志 | Word/PDF | 每人一份，按天记录 |
| 6 | 程序代码 | Java | EA生成或完整代码 |

# 八、签名确认

| 姓名 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 李昶标 |  |  |
| 邓耀华 |  |  |
| 张俊杰 |  |  |
| 陈阳 |  |  |